Universidad  de La Frontera

Facultad de Ingeniería Y Ciencias

Departamento de Ingeniería Eléctrica

# “NOMBRE DEL TEMA”

PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE TITULACIÓN / PRÁCTICA PROFESIONAL CONTROLADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVI TELEMÁTICO

PROFESOR GUÍA: NOMBRE

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE

AÑO

PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE TITULACIÓN /

PRÁCTICA PROFESIONAL CONTROLADA

TÍTULO: “XXXX

NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXX

N° DE MATRÍCULA: XXXXXXXXXXXXXXXX

CARRERA: Ingeniería Civil Telemática

NIVEL CURSADO: 12.

XXXXXXXXXXXXXXX Alumno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Profesor Guía.

XXXXXXXXXXXXXXX Ingeniero Guía.OPCIONAL

NOMBRE DIRECTOR DE CARRERA Director de Carrera.

NOMBRE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO Director de Departamento.

Índice de contenidos.

Páginas.

| - Introducción…………………………………………………………………….……..... - Planteamiento del problema………………………………………………..….….... - Objetivos generales………………………………………………………...………. - Objetivos específicos…………………………………………………….……….... - Antecedentes generales…………………………………………………….………....... - Fundamentos teóricos (estado del arte)……………………………….…..……….. 2.1.1 Migración a telefonía IP………………………………………………….…... 2.1.2 Transmisión de video y datos……………..…………………………….…… 2.1.3 Fibra óptica………………………………………………………………….... 2.1.4 Red WAN………………………………………………………………….…. - Revisión bibliográfica…………………………………………………….………… - Materiales y métodos…………………………………………………………………... 3.1 Materiales……………………………………………………………………………. 3.2 Métodos……………………………………………………………………………… 3.2.1 Análisis………………………………………………………………………... 3.2.2 Establecer metodologías………………………………………………………. 3.2.3 Verificación del estado de la red……………………………………………… 3.2.4 Conexionado en cada puerto……………………………………………….…. 3.2.5 Normalización……………………………………………………………….… 3.2.6 Cableado………………………………………………………………………. 3.2.7 Dossier final…………………………………………………………………... - Programa de trabajo……………………………………………………………….….. - Actividades……………………………………………………………………….... - Carta Gantt…………………………………………………………………….….... - Financiamiento…………………………………………………………………………. - Nomenclatura…………………………………………………………………………... - Bibliografía……………………………………………………………………………... | 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 |
| --- | --- |

- Introducción.

  - Planteamiento del problema.

  - Objetivo general.

  - Objetivos específicos.

- Antecedentes generales.

  - Fundamentos teóricos

2.1.1 Migración a telefonía IP.

2.1.2 Transmisión de video y datos.

2.1.3 Fibra óptica.

2.1.4 Red WAN.

  - Revisión bibliográfica.

Revisión bibliográfica debe citarse según normas APA

- Materiales y métodos.

  - Materiales.

A continuación se listan los materiales que se utilizarán para la aplicación del proyecto, la información fue obtenida a través de distintos documentos entregados por la empresa CMPC, los cuales fueron los siguientes:

Tabla 1: Equipos de comunicaciones.

| Ítem | Equipos de Comunicaciones | Cantidad |
| --- | --- | --- |

Autocad.

Es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. Utilizada en esta ocasión como herramienta.

Visio.
Es un software, donde sus herramientas que lo componen permiten realizar diagramas de oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, y más, que permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación.

3.2 Métodos.

Para  la correcta documentación de la nueva red LAN se utiliza la metodología descrita a continuación:

3.2.1 Análisis.

- Recorrido en planta, identificación de los distintos sectores y los encargados de los sectores.

- Generar ATS (Autorización de Trabajo Seguro), matriz de riesgo (prevencionista a cargo) para realizar trabajos en terreno, intervención de racks de las distintas áreas.

- Recopilación de información de compras y cotizaciones, ya sea equipamiento o servicios contratados por parte de CMPC Celulosa.

- Verificar las responsabilidades en cada sector de planta.

- Verificar como son los procesos que interactúan con la nueva red LAN.

3.2.2 Establecer metodologías.

- Realizar un esquema de nombres consistentes (para equipos, cableado, etc.).
-  Rotulación de equipamiento activo y pasivo de la red.

-  Recopilación de información de equipos activos y pasivos montados en la nueva red,      compras, servicios, planos anteriores, etc.

-   Verificación y validación de equipos en terreno, de repuesto y externos a la nueva red.

3.2.3 Verificación del estado de la red.

- Administrador de red de planta empresa SONDA. Debe hacer entrega de las pruebas de conectividad, monitoreo y administración de la nueva red y el plan de trabajo respectivo.

- Equipamiento existente fuera de servicio, switch’s, UPS’s y rack’s.

3.2.4 Conexionado en cada puerto.

- Levantamiento de la red.

- Revisión y documentación de los distintos patch panel de fibra óptica y UTP.

- Equipamiento activo y pasivo.

- Validación en terreno de información entregada por empresas terceras.

3.2.5 Normalización.

- Normalización de los racks de comunicaciones. Esto quiere decir rotulación de los distintos enlaces, conexionado eléctrico y UTP, equipamiento activo y pasivo de la nueva red.

3.2.6 Cableado.

- Identificar el tipo de cableado.

- Puntos de red a patch panel respectivos.

- Bastidores o racks, cabeceras de red.

- Documentación respectiva.

3.2.7 Dossier final.

- Dossier entregable que contendrá la información final requerida por la empresa, el cual dará solución final a la problemática establecida.

- Programa de Trabajo.

Actividades.

- Actividad 1:	Recopilación de información técnica de componentes comprados.

- Actividad 2:	Verificación y validación de estándares en terreno de equipamiento finalmente instalado, identificando desviaciones.

- Actividad 3:	Verificación y validación de estándares en terreno de enlaces de fibra, por tipo y enlaces de cobre finalmente realizados, identificando desviaciones.

- Actividad 4: Verificación, revisión y validación de estándares de configuraciones de equipamiento activo de la nueva red.

- Actividad 5:	Verificación y validación de componentes de repuestos que quedaron de la implementación.

- Actividad 6:	Verificación, validación de estándares y documentación de equipos externos a la red LAN que quedaron conectados a ésta (UPS´s, In-Row, cámaras Netbotz, control de acceso, etc.).

- Actividad 7:	Actualización y complementación de Diagrama de Bloques de Arquitectura de Red.

- Actividad 8:	Actualización plano layout con tendidos de Fibra Óptica y enlaces de Cobre.

- Actividad 9:	Revisión y documentación del servicio de monitoreo y administración de Sonda para los equipos de comunicaciones y servidores.

- Actividad 10: Normalización y documentación de los distintos racks de comunicaciones que componen la nueva red LAN, en conjunto con el Data Center.

- Actividad 11:	Revisión y documentación de implementación sistema de telefonía IP.

- Actividad 12:	Elaboración de procedimientos y protocolos para mantención, pruebas, incorporaciones, etc., en los nuevos sistemas y equipamiento.

- Actividad 13:	Preparación de Dossier de la modernización de la red LAN, con toda la información de las actividades anteriores mencionadas.

- Actividad 14:	Desarrollar la ingeniería básica para los futuros enlaces de comunicaciones que requerirá el proyecto de modernización de Planta Laja, para comunicar las nuevas áreas con lo que quedará existente actualmente.

- Actividad 15: Escrito del trabajo de título.

- Carta Gantt

| Actividades | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicio: 28/07/2016 Término: 28/11/2106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Actividad 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Financiamiento.

- MyS Comunicaciones.

- CMPC Celulosa – Planta Laja.

- Nomenclatura.

- Red LAN: red de área local. Es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, generalmente con la misma tecnología.

- Backbone: principales conexiones troncales.

- Router: dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en red.

- Switch: dispositivo de características digitales que se necesita para interconectar redes de ordenadores.

- Bibliografía.

(La bibliografía debe estar especificada según normas APA, sin numeración y en orden alfabético)

- Asenjo E., (2006). “Optimización e Implementación de la Red LAN del Instituto de Electricidad y Electrónica UACH”.  Trabajo de Título para optar al Título de Ingeniero Electrónico. Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.

- Guerrero D., (2007). “Proyecto de Migración a un Sistema de Telefonía IP (voip) Basado en Software Libre”.  Trabajo de fin de Master. Universitat Oberta de Catalunya, España.

- Kaschel Cárcamo H., Aracena Urrutia C., (2005). “Caracterización del Tráfico WAN en Redes Privadas Nacionales y su impacto en la red Internet”. Tesis para optar a Magister en Telecomunicaciones. Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Santiago de Chile – Entel Chile S. A.

- Rodríguez D., (2008). “Transmisión de voz, video y datos en Redes Privadas Virtuales VPN/MPLS”. Tesis para optar al título de Ingeniero. Universidad de Belgrano, Buenos Aires – Argentina.

- Tinoco J., (2011). “Estudio y diseño de una red de fibra óptica FTTH para brindar servicio de voz, video y datos para la urbanización los Olivos ubicada el sector Toctesol en la Parroquia Borrero de la ciudad de Azogues”. Tesis, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca.